#### Российская Федерация

Новгородская  область

#### Администрация  Батецкого муниципального  района

# постановление

от 18.09.2008  № 526

п.Батецкий

Об осуществлении контроля

В целях организации осуществления контроля за реализацией мероприятий по строительству жилья в рамках Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства Российской федерации от 3 декабря 2002 года № 858

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить ответственного по проверке, согласованию документов и осуществлению контроля за ходом выполнения строительных работ на строящихся жилых домах - Ефремову В.Н., заведующую отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района.

2.В процессе осуществления контроля за реализацией мероприятий по строительству жилья Ефремовой В.Н. необходимо:

2.1.В течение 7 дней после получения от застройщика акта о приеме выполненных работ (форма КС-2), где указывается стоимость каждого вида работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в соответствии с проектно - сметной документацией и графиком выполнения работ, осмотреть и принять выполненные работы, а при обнаружении отступлений от проекта, ухудшающих результат строительства, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом застройщику.

2.2.После каждого очередного этапа работ, либо по завершении строительства жилого дома согласовать и заверить подписью документы, составленные застройщиками:

-акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

-справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

2.3.Заверить копию Свидетельства о государственной регистрации жилого дома в долях, с учетом интереса всех членов семьи, указанных в Свидетельстве, и представить копию в комитет сельского хозяйства и продовольствия области в течение 10 дней с даты его получения.

3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района по сельскому хозяйству Свистунова Н.Д.

Первый заместитель

Главы администрации                         С.В.Горшкова

рв